По состоянию на 22.03.2023 частично выполнены работы по приведению в порядок 10 подъездов
22.03.2023
По состоянию на 22.03.2023 управляющей организацией ГБУ города Москвы «Жилищник района Братеево» выполнены работы по приведению в порядок 10 подъездов (за исключением ремонта входных групп, ремонт которых будет произведен при благоприятных погодных условиях, при устойчивой температуре наружного воздуха выше +10°С) по следующим адресам:
ул. Борисовские пруды, д. 14, к.2, (1,2 подъезд);
ул. Братеевская, д.18, к. 3 (1,2 подъезд);
ул. Братеевская, д.25, к. 3 (1, 2, 3, 4 подъезд);
ул. Паромная, д.7, к. 3 (7,6 подъезд).
 
В настоящее время ведутся работы по приведению в порядок 6 подъездов по следующим адресам:
ул. Борисовские пруды, д. 14, корп.2, подъезд 3;
ул. Братеевская, д. 18,  корп.3, подъезд 3, 4;
ул. Братеевская, д. 25 корп.3, подъезд 5, 6;
ул. Паромная, д. 7, корп.3, подъезд 5.
Планируемый срок завершения ремонтных работ в данных подъездах   - 07.04.2023
 


Адрес страницы: http://brateevo.mos.ru/housing-and-communal-services/detail/11482504.html
Управа района Братеево города Москвы
