### По состоянию на 22.03.2023 частично выполнены работы по приведению в порядок 10 подъездов

22.03.2023

По состоянию на 22.03.2023 управляющей организацией ГБУ города Москвы «Жилищник района Братеево» выполнены работы по приведению в порядок 10 подъездов (за исключением ремонта входных групп, ремонт которых будет произведен при благоприятных погодных условиях, при устойчивой температуре наружного воздуха выше +10°С) по следующим адресам:

ул. Борисовские пруды, д. 14, к.2, (1,2 подъезд);

ул. Братеевская, д.18, к. 3 (1,2 подъезд);

ул. Братеевская, д.25, к. 3 (1, 2, 3, 4 подъезд);

ул. Паромная, д.7, к. 3 (7,6 подъезд).

В настоящее время ведутся работы по приведению в порядок 6 подъездов по следующим адресам:

ул. Борисовские пруды, д. 14, корп.2, подъезд 3;

ул. Братеевская, д. 18,  корп.3, подъезд 3, 4;

ул. Братеевская, д. 25 корп.3, подъезд 5, 6;

ул. Паромная, д. 7, корп.3, подъезд 5.

Планируемый срок завершения ремонтных работ в данных подъездах   - 07.04.2023

Адрес страницы: http://brateevo.mos.ru/housing-and-communal-services/detail/11482504.html

Управа района Братеево города Москвы