### По состоянию на 19.05.2023 выполнены работы по приведению в порядок 28 подъездов

19.05.2023

По состоянию на 19.05.2023 управляющей организацией ГБУ города Москвы «Жилищник района Братеево» выполнены работы по приведению в порядок 28 подъездов по адресам:

- ул. Борисовские пруды, д. 14, к.2, (1, 2, 3, 4 подъезд);

- ул. Братеевская, д.18, к. 3 (1, 2, 3, 4, 5, 6 подъезд);

- ул. Братеевская, д.25, к. 3 (1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9 подъезды);

- ул. Паромная, д.7, к. 3 (7, 6, 5, 4, 3, 2 подъезд);

- ул. Ключевая, д.24, к. 1 (1, 2, 3 подъезд);

В настоящее время ведутся работы по приведению в порядок 5-ти подъездов по следующим адресам:

- ул. Борисовские пруды, д. 14, к.2 (5 подъезд);

- ул. Братеевская, д. 25, к. 3 (10 подъезд);

- ул. Паромная, д.7, к. 3 (1 подъезд);

- ул. Ключевая, д.24, к. 1 (4, 5 подъезд).

Планируемый срок завершения ремонтных работ в данных подъездах - 01.06.2023

Адрес страницы: http://brateevo.mos.ru/housing-and-communal-services/detail/11596877.html

Управа района Братеево города Москвы